# KONKURS GG ROBOT 2026
## Dokumentacja projektowa – ETAP I
Nazwa drużyny: enigma-tech Numer drużyny: 27

Spis treści
Cele i zadania konkursu GG Robot 2026 1.1. Cele i zadania rozgrywek robotów 1.2. Cele i zadania konstrukcji robotów 1.3. Cele i zadania dotyczące oprogramowania robotów
Bariery i problemy w realizacji projektu
Organizacja drużyny

## 1. Cele i zadania konkursu GG Robot 2026
### 1.1. Cele i zadania rozgrywek robotów:
Cel 1: Pełna realizacja wszystkich konkurencji turniejowych zgodnie z regulaminem.
Termin realizacji: 24.04.2026
  Zadanie 1: Szczegółowa analiza regulaminu i planszy zawodów – do 13.03.2026
  Zadanie 2: Przygotowanie strategii startowej robota – do 17.04.2026
Cel 2: Maksymalizacja liczby punktów możliwych do uzyskania w rozgrywkach.
Termin realizacji: 24.04.2026
  Zadanie 1: Testy różnych strategii przejazdu – do 03.04.2026
  Zadanie 2: Analiza wyników testów i korekty strategii – do 10.03.2026
Cel 3: Bezawaryjna praca robota podczas zawodów.
Termin realizacji: 24.04.2026
  Zadanie 1: Testy długotrwałej pracy robota – do 03.04.2026
  Zadanie 2: Przygotowanie planu awaryjnego na czas zawodów – do 20.04.2026
/*Cel 4: Punktualne wystawienie robata na zawody.
Termin realizacji: 24.04.2026
Zadanie 1: Przygotowanie materiałów – do 03.04.2026
Zadanie 2: Rozpoczęcie zawodów – do 20.04.2026*/

### 1.2. Cele i zadania konstrukcji robotów
Cel 1: Zaprojektowanie konstrukcji spełniającej wszystkie wymagania regulaminowe.
Termin realizacji: 20.02.2026
  - Zadanie 1: Wykonanie projektu konstrukcji w programie CAD – do 05.02.2026
  - Zadanie 2: Weryfikacja projektu pod kątem regulaminu – do 10.02.2026
Cel 2: Budowa kompletnego robota konkursowego.
Termin realizacji: 10.03.2026
  - Zadanie 1: Montaż elementów mechanicznych – do 25.02.2026
  - Zadanie 2: Montaż silników, czujników i okablowania – do 05.03.2026
Cel 3: Zwiększenie trwałości i niezawodności konstrukcji.
Termin realizacji: 25.03.2026
  - Zadanie 1: Testy wytrzymałościowe konstrukcji – do 15.03.2026
  - Zadanie 2: Wzmocnienie newralgicznych elementów robota – do 20.03.2026

### 1.3. Cele i zadania dotyczące oprogramowania robotów
Cel 1: Opracowanie stabilnego oprogramowania sterującego robotem.
Termin realizacji: 15.03.2026
  - Zadanie 1: Implementacja algorytmów jazdy i sterowania – do 01.03.2026
  - Zadanie 2: Integracja oprogramowania z czujnikami – do 10.03.2026
Cel 2: Optymalizacja szybkości i precyzji działania robota.
Termin realizacji: 25.03.2026
  - Zadanie 1: Testy czasu reakcji robota – do 15.03.2026
  - Zadanie 2: Optymalizacja kodu źródłowego – do 20.03.2026
Cel 3: Przygotowanie oprogramowania do warunków zawodów.
Termin realizacji: 10.04.2026
  - Zadanie 1: Symulacje sytuacji awaryjnych – do 01.04.2026
  - Zadanie 2: Testy końcowe w warunkach zbliżonych do zawodów – do 05.04.2026

## 2. Bariery i problemy w realizacji projektu
1. Ferie zimowe ograniczające liczbę spotkań zespołu.
2. Okres egzaminów i sprawdzianów szkolnych zwiększający obciążenie uczniów.
3. Udział członków drużyny w innych konkursach i projektach szkolnych.

3. Organizacja drużyny
Harmonogram spotkań:
Spotkania zespołu odbywają się co najmniej raz w tygodniu od 12.12.2025 do finału konkursu w kwietniu 2026	roku. Dodatkowe spotkania będą odbywały się są w marcu i kwietniu przed zawodami finałowymi.
Podział pracy w drużynie:
- Lider projektu – planowanie prac, kontrola terminów, kontakt z opiekunem.
- Zespół konstrukcyjny – projektowanie, budowa i testy mechaniczne robota.
- Zespół programistyczny – tworzenie, testowanie i optymalizacja oprogramowania.
Strategie rozwiązywania konfliktów:
- Regularne spotkania zespołu w celu omawiania problemów i nieporozumień.
- Głosowanie większościowe przy sporach dotyczących decyzji technicznych.
- Konsultacje z opiekunem drużyny w sytuacjach wymagających wsparcia zewnętrznego.