# KONKURS GG ROBOT 2026
## Dokumentacja projektowa – ETAP I
Nazwa drużyny: enigma-tech Numer drużyny: 27

Spis treści
Cele i zadania konkursu GG Robot 2026 1.1. Cele i zadania rozgrywek robotów 1.2. Cele i zadania konstrukcji robotów 1.3. Cele i zadania dotyczące oprogramowania robotów
Bariery i problemy w realizacji projektu
Organizacja drużyny

Tab. 1.
## 1. Cele i zadania konkursu GG Robot 2026
### 1.1. Cele i zadania rozgrywek robotów:
Cel 1: Pełna realizacja wszystkich konkurencji turniejowych zgodnie z regulaminem.
Termin realizacji: 24.04.2026
Zadania:
  - Szczegółowa analiza regulaminu i planszy zawodów – do 13.03.2026
    - Przygotowanie strategii startowej robota – do 17.04.2026
Cel 2: Maksymalizacja liczby punktów możliwych do uzyskania w rozgrywkach.
Termin realizacji: 24.04.2026
Zadania:
    - Testy różnych strategii przejazdu – do 03.04.2026
    - Analiza wyników testów i korekty strategii – do 10.03.2026
Cel 3: Bezawaryjna praca robota podczas zawodów.
Termin realizacji: 24.04.2026
Zadania:
  - Testy długotrwałej pracy robota – do 03.04.2026
  - Przygotowanie planu awaryjnego na czas zawodów – do 20.04.2026

### 1.2. Cele i zadania konstrukcji robotów
Cel 1: Zaprojektowanie konstrukcji spełniającej wszystkie wymagania regulaminowe.
Termin realizacji: 20.02.2026
Zadania:
    - Wykonanie projektu konstrukcji w programie CAD – do 05.02.2026
    - Weryfikacja projektu pod kątem regulaminu – do 10.02.2026
Cel 2: Budowa kompletnego robota konkursowego.
Termin realizacji: 10.03.2026
Zadania:
    - Montaż elementów mechanicznych – do 25.02.2026
    - Montaż silników, czujników i okablowania – do 05.03.2026
Cel 3: Zwiększenie trwałości i niezawodności konstrukcji.
Termin realizacji: 25.03.2026
Zadania:
    - Testy wytrzymałościowe konstrukcji – do 15.03.2026
    - Wzmocnienie newralgicznych elementów robota – do 20.03.2026

### 1.3. Cele i zadania dotyczące oprogramowania robotów
Cel 1: Opracowanie stabilnego oprogramowania sterującego robotem.
Termin realizacji: 15.03.2026
Zadania:
    - Implementacja algorytmów jazdy i sterowania – do 01.03.2026
    - Integracja oprogramowania z czujnikami – do 10.03.2026
Cel 2: Optymalizacja szybkości i precyzji działania robota.
Termin realizacji: 25.03.2026
Zadania:
    - Testy czasu reakcji robota – do 15.03.2026
    - Optymalizacja kodu źródłowego – do 20.03.2026
Cel 3: Przygotowanie oprogramowania do warunków zawodów.
Termin realizacji: 10.04.2026
Zadania:
    - Symulacje sytuacji awaryjnych – do 01.04.2026
    - Testy końcowe w warunkach zbliżonych do zawodów – do 05.04.2026

## 2. Bariery i problemy w realizacji projektu
1. Ferie zimowe ograniczające liczbę spotkań zespołu.
2. Przygotowania do egzaminów 8-klasisty i sprawdzianów szkolnych zwiększających obciążenie uczniów.
3. Udział członków drużyny w zajęciach pozaszkolnych i innych projektach szkolnych.
4. Udział członków drużyny w innych konkursach tj. gmminy konkurs ekologiczny w Nieprusziewie, Wojewódzkie konkursy przedmiotowe, zawody piłkarskie, zawody e-sportowe.
5. Nieprzewidziane sytuacje np. choroba członka zespołu, wyjazd rodzinny.

3. Organizacja drużyny
Harmonogram spotkań:
Spotkania zespołu odbywają się co najmniej raz w tygodniu od 12.12.2025 do finału konkursu w kwietniu 2026	roku. Dodatkowe spotkania będą odbywały się są w marcu i kwietniu przed zawodami finałowymi.
Podział pracy w drużynie:
- Lider projektu – planowanie prac, kontrola terminów, kontakt z opiekunem.
- Zespół konstrukcyjny – projektowanie, budowa i testy mechaniczne robota.
- Zespół programistyczny – tworzenie, testowanie i optymalizacja oprogramowania.
Strategie rozwiązywania konfliktów:
W trakcie realizacji projektu konkursowego mogą pojawić się konflikty wynikające z różnicy zdań, presji czasu	lub odmiennego podejścia do rozwiązań technicznych. Aby zapewnić sprawną współpracę oraz terminową	realizację celów, zespół przyjął następujące strategie rozwiązywania konfliktów:
  1. Regularne spotkania zespołu i otwarta komunikacja
     Drużyna organizuje cykliczne spotkania robocze, podczas których każdy członek zespołu ma możliwość zgłoszenia problemów, wątpliwości lub nieporozumień związanych z realizowanymi zadaniami.
     Przykład działania:
     W przypadku opóźnień w budowie konstrukcji robota zespół omawia przyczyny problemu, proponuje możliwe rozwiązania oraz wspólnie ustala dalsze kroki tj. dodatkowe spotkania.
  2. Głosowanie większościowe przy sporach decyzyjnych
     W sytuacjach, gdy pojawiają się rozbieżne opinie dotyczące wyboru rozwiązań technicznych (np. rodzaju czujników, konstrukcji mechanicznej lub algorytmu sterowania), decyzje podejmowane są poprzez głosowanie większościowe.
     Przykład działania:
     Jeśli część zespołu proponuje zastosowanie jednego rozwiązania, a pozostali innego, każdy członek przedstawia swoje argumenty, po czym przeprowadzane jest głosowanie, na podstawie którego rozwiązywany jest problem.
  1. Podział odpowiedzialności
     Każdy członek zespołu posiada jasno określony zakres obowiązków. W przypadku konfliktów wynikających z nakładania się zadań lub niejasności odpowiedzialności, lider zespołu inicjuje rozmowę w celu pomocy oraz ponownego ustalenia podziału pracy.
     Przykład działania:
     Gdy dochodzi do sporu między osobami odpowiedzialnymi za mechanikę i programowanie, lider doprecyzowuje zakres obowiązków oraz ustala zasady współpracy między podzespołami projektu.
  2. Konsultacje z opiekunem drużyny
     W sytuacjach, w których zespół nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać konfliktu lub gdy problem wymaga doświadczenia osoby dorosłej, drużyna korzysta ze wsparcia opiekuna projektu.
     Przykład działania:
     Przy długotrwałym braku porozumienia co do harmonogramu prac zespół przedstawia problem opiekunowi, który pomaga wypracować kompromisowe rozwiązanie zgodne z regulaminem konkursu i możliwościami czasowymi uczniów.